## Slide 1: Avancement.
Projet: Etude & Mise en œuvre d’un Dossier Patient électronique au profit de Etablissement Hospitalier de la Sureté National SIEHSN.
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Centre de développement des technologies avancées
Cité du 20 Août 1956,BP.17 Baba Hassen
16303 Alger, Algérie
Mars 2019

## Slide 2: Problème soulevés lors de la dernières démonstration du 03/01/2019
Il nous a été demandé d’apporter les améliorations suivante:
  Lors de l’enregistrement du patient : Ajout d’un onglet personne de confiance,
  Ajout d’un code unique pour le patient dénommé « code PPI »,
  Modification du processus de gestion des RDV de consultation,
  Recherche patient par matricule,
  Modification du processus de gestion des visites médicaux,
  Connexion du système SIHA à leurs système GRH,
  Interface principal : personnalisation de l’interface principal,
  …
Notes: L’étude rentre dans le cadre…avec lesquels nous allons avoir une …

## Slide 3: Modifications apportées:
Ajout de l’identifiant permanent du patient… C’est fait
Identification du patient par code à barre …C’est fait
Ajout de l’Homme de confiance ………………C’est fait
Gestion des RDV Patient par la mise en place d’un Agenda du médecin………………………………….. C’est fait
Enregistrement du patient à l’arrivé: génération d’un ticket d’attente…C’est fait
Planification des hospitalisation: processus complètement automatisé (gestion des colloques médicaux, validation des demandes,, affectation des lits, validation des entrée, etc.) …C’est fait
Ordonnance: simplification suivant ce qui a été recommandé …C’est fait
Automatisation des échanges avec les services de support:
  Service médicaux --- Pharmacie …C’est fait
  Service médicaux --- Laboratoire d’Analyse médicale…C’est fait
  Service médicaux --- Service d’Imagerie…C’est fait

## Slide 4: Reste à faire
1. Finalisation du module d’Hospitalisation
  Gestion des visites médicales,
  Gestion de la sortie patient,
  Gestion des état de sortie correspondante à la sortie du patient (Ex. CR d’Hospitalisation),
  2. Finalisation de l’API de communication avec le système GRH du système … demande formulée on attend la réponse
  3.Interface principal : personnalisation de l’interface principal, ….demande formulé on attend la réponse
NB: la liste des équipements nécessaire au déploiement du système ont été transmis au coordinateur (M, Yazid).